PROJET 13 — PARTIE 2

Cahier des charges fonctionnel

Analyse stock & ventes — Bottleneck

Du notebook technique à la réponse orientée valeur métier

Date : Juillet 2026  |  Parcours Data Analyst  |  OpenClassrooms

# 1. Contexte & parties prenantes

## 1.1 Présentation de l'entreprise

Bottleneck est un site e-commerce spécialisé dans la vente de vins, champagnes et spiritueux. L'entreprise gère un catalogue de plusieurs centaines de références produits, alimenté par deux systèmes distincts : un ERP interne (gestion des stocks, prix d'achat, références) et un catalogue web (prix de vente, statut de disponibilité, données de performance commerciale).

🏢 Contexte opérationnel Deux sources de données hétérogènes : ERP et catalogue web, reliées par une table de liaison. Dataset fusionné : ~800 lignes, 40+ colonnes après merge et enrichissement. Données produits uniquement : pas de données clients, pas de données personnelles.

## 1.2 Parties prenantes

L'analyse produit des résultats à destination de plusieurs profils au sein de Bottleneck :

| Partie prenante | Rôle | Ce qu'elle attend de l'analyse |
| --- | --- | --- |
| Direction générale | Décisionnaire | Vision globale de la santé du stock et de la rentabilité — aide à la priorisation des achats et des promotions |
| Responsable achats | Utilisateur principal | Identifier les produits à réapprovisionner en priorité, détecter les prix d'achat anormaux |
| Responsable commercial / web | Utilisateur secondaire | Optimiser le catalogue en ligne : produits à fort potentiel, anomalies de prix affichés, taux de rotation |
| Équipe data / analyste | Producteur de l'analyse | Maintenir, faire évoluer et documenter le notebook — garantir la reproductibilité et la qualité des données |

# 2. Problématique métier

❓ Problématique initiale (P6 — formulée techniquement) Fusionner les données ERP et web, détecter les anomalies de prix, calculer les marges et classer les produits par contribution au CA.

🎯 Problématique reformulée (orientée valeur métier) Comment piloter efficacement le stock et la rentabilité du catalogue Bottleneck en détectant automatiquement les incohérences de données, en classant les produits par valeur commerciale et en fournissant des indicateurs fiables et reproductibles aux équipes achats et direction ?

Cette reformulation introduit trois dimensions absentes du P6 :

- La fiabilité des données comme prérequis à toute décision (validation formalisée avec Pandera)

- L'automatisation de l'exploration pour gagner en reproductibilité (ydata-profiling)

- La détection intelligente d'anomalies multivariées pour aller au-delà du Z-score (Isolation Forest)

# 3. Périmètre du projet

## 3.1 Ce que le projet couvre

| Dimension | Périmètre inclus |
| --- | --- |
| Données | Fichiers ERP (erp.xlsx), catalogue web (web.xlsx) et table de liaison (liaison.xlsx) |
| Population | Tous les produits présents dans les deux sources après merge (inner join sur product_id) |
| Période | Snapshot statique : données à date de livraison des fichiers (pas de série temporelle) |
| Use cases | Validation qualité, EDA automatisée, analyse ABC, calcul de marge, détection d'anomalies ML |
| Livrable | Notebook Jupyter enrichi + rapport EDA HTML + fichier Excel exporté |

## 3.2 Ce que le projet ne couvre PAS

| Dimension | Hors périmètre — justification |
| --- | --- |
| Données clients | Pas de données de navigation, panier ou comportement client disponibles |
| Série temporelle | Un seul snapshot disponible — pas de suivi de l'évolution des stocks dans le temps |
| Prévision de ventes | Hors scope : nécessiterait des données historiques sur plusieurs périodes |
| Déploiement en production | Le livrable est un notebook documenté, pas un pipeline automatisé |
| Données personnelles | Aucune donnée personnelle dans le dataset — RGPD non applicable |

# 4. Contraintes

## 4.1 Contraintes données

⚠️ Qualité des données sources Valeurs manquantes identifiées sur : stock_quantity, average_rating, rating_count, post_date. Incohérences de prix entre ERP et catalogue web (détectées par ratio price/purchase_price). Doublons potentiels sur product_id selon la source utilisée pour le merge. Colonnes métadonnées WordPress (post_author, guid, ping_status...) sans valeur analytique directe.

## 4.2 Contraintes techniques

| Contrainte | Détail |
| --- | --- |
| Outillage imposé | Python (pandas, matplotlib, seaborn, plotly) — environnement Jupyter Notebook |
| Nouvelles librairies | Pandera, ydata-profiling, scikit-learn (Isolation Forest) — toutes open-source |
| Volumétrie | ~800 lignes après merge — pas de contrainte de performance particulière |
| Temps d'exécution | Le notebook complet doit s'exécuter en < 2 minutes (hors génération rapport EDA) |
| Reproductibilité | random_state=42 pour tous les algorithmes aléatoires, versions fixées dans requirements.txt |

## 4.3 Contraintes réglementaires

🔒 RGPD & Sécurité Les données traitées sont exclusivement des données produits (prix, stock, références). Aucune donnée personnelle identifiante n'est présente dans le dataset. Niveau de risque RGPD : nul sur ce périmètre. Les fichiers sources ne doivent pas être partagés publiquement (données commerciales confidentielles).

# 5. Critères de réussite & KPI

## 5.1 KPI — Qualité des données

| KPI | Cible | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Taux de valeurs manquantes | < 5% sur les colonnes critiques (price, purchase_price, product_id) | Pandera + .isnull().mean() |
| Unicité des product_id | 0 doublon après merge | Pandera Check unique=True |
| Prix de vente > Prix d'achat | >= 95% des produits | Pandera check personnalisé |
| Stock quantity >= 0 | 100% des valeurs | Pandera Check.greater_than_or_equal_to(0) |
| stock_status valide | Valeurs instock ou outofstock uniquement | Pandera Check.isin() |

## 5.2 KPI — Insights & modèle

| KPI | Cible | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Anomalies de prix détectées | Cohérence entre Z-score et Isolation Forest sur >= 80% des cas | Comparaison des deux ensembles de résultats |
| Analyse ABC complète | 100% des produits classés A, B ou C sur CA et quantités | Vérification de la somme des parts cumulées = 100% |
| Taux de marge calculé | Disponible pour >= 95% des produits avec price et purchase_price | df['taux_marge'].notnull().mean() |
| Rapport EDA généré | Rapport ydata-profiling sans erreur, avec alertes listées | Exécution du bloc ProfileReport sans exception |

## 5.3 KPI — Opérationnels

| KPI | Cible | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Temps d'exécution notebook | < 2 min (hors rapport EDA) | Mesure via %%time sur les cellules critiques |
| Reproductibilité | Résultats identiques à chaque exécution | random_state=42 + requirements.txt versionné |
| Clarté du notebook | Chaque section précédée d'un titre et d'une cellule markdown explicative | Relecture par un pair non-technique |
| Export Excel fonctionnel | Fichier .xlsx généré sans erreur, lisible dans Excel et LibreOffice | Ouverture et vérification manuelle du fichier |

# 6. Critères d'acceptation

Le livrable est considéré comme accepté si et seulement si les conditions suivantes sont toutes vérifiées :

| # | Critère d'acceptation | Statut attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le notebook s'exécute de A à Z sans erreur sur un environnement vierge | Obligatoire |
| 2 | La validation Pandera passe sans erreur bloquante sur les colonnes critiques | Obligatoire |
| 3 | Le rapport ydata-profiling est généré et exporté en HTML | Obligatoire |
| 4 | L'Isolation Forest détecte au moins une anomalie cohérente avec le Z-score | Obligatoire |
| 5 | L'analyse ABC classe 100% des produits et les parts cumulées somment à 100% | Obligatoire |
| 6 | Le fichier Excel exporté contient toutes les colonnes calculées (taux_marge, classe ABC, etc.) | Obligatoire |
| 7 | Le notebook est commenté et structuré en sections titrées avec markdown | Qualité |
| 8 | Un fichier requirements.txt liste toutes les dépendances avec leurs versions | Qualité |

# 7. Mini plan de formation utilisateurs

Pour que les équipes métier puissent exploiter correctement les livrables de cette analyse, un plan de formation minimal est proposé. Il est adapté à des profils non-techniques (direction, achats, commercial).

## 7.1 Public cible et objectifs

| Public | Objectif de formation | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| Direction générale | Lire et interpréter le rapport EDA et le tableau de synthèse ABC | 1h |
| Responsable achats | Comprendre les anomalies détectées et les critères de priorisation stock | 2h |
| Responsable commercial | Exploiter le fichier Excel exporté (filtres, tris, analyse par classe) | 1h30 |
| Équipe data | Maintenir et faire évoluer le notebook, mettre à jour les données sources | 3h (auto-formation sur docs librairies) |

## 7.2 Contenu par module

### Module 1 — Lire le rapport EDA (1h — direction & achats)

- Qu'est-ce qu'un rapport EDA ? À quoi servent les alertes automatiques ?

- Comment interpréter une distribution de prix ou de stock ?

- Quelles colonnes surveiller en priorité (price, taux_marge, stock_quantity) ?

### Module 2 — Comprendre les anomalies détectées (1h — achats & commercial)

- Différence entre anomalie Z-score et anomalie Isolation Forest

- Comment lire le tableau des anomalies exporté dans le fichier Excel ?

- Quelle action métier pour chaque type d'anomalie (prix trop bas, marge négative, stock élevé sans ventes) ?

### Module 3 — Exploiter le fichier Excel (1h30 — commercial & direction)

- Structure du fichier : onglets, colonnes calculées, colonnes brutes

- Filtrer par classe ABC (A = priorité, B = à surveiller, C = à challenger)

- Utiliser les colonnes taux_marge et valorisation_stock_euros pour des décisions d'achat

### Module 4 — Mise à jour du notebook (3h — équipe data)

- Remplacer les fichiers sources (erp.xlsx, web.xlsx) et relancer le notebook

- Interpréter les erreurs Pandera et corriger les données en amont

- Modifier le seuil de contamination Isolation Forest selon l'évolution du catalogue

💡 Recommandation Les modules 1 et 3 peuvent être réalisés en atelier de 30 min avec démonstration live du rapport HTML et du fichier Excel. Pas besoin d'installation ni de compétences techniques.

# 8. Synthèse — Ce que ce projet apporte

| Avant (P6) | Après (P13 — amélioré) |
| --- | --- |
| Validation données manuelle (.count(), .unique()) | Validation formalisée avec Pandera — règles explicites et rapport d'erreurs |
| EDA instruction par instruction | Rapport EDA automatique ydata-profiling en une ligne |
| Détection anomalies univariée (Z-score) | Détection multivariée Isolation Forest + validation croisée LOF |
| Notebook sans narration | Notebook structuré avec sections markdown et commentaires |
| Aucun critère de qualité défini | KPI data, insights et opérationnels définis et mesurables |

Ce document constitue le livrable de la Partie 2 du Projet 13. Il servira de référence pour la Partie 3 (organisation et gestion de projet) et la Partie 4 (documentation finale).